**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์**

**งานนโยบายและแผน สำนักปลัด**

**คำนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น” ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 2 ส่วน คือ

 **(1) ส่วนที่ 1 บทนำ** ประกอบด้วย บทนำ , วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน , ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน , ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

 **(2) ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม** ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ , บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

 การจัดทำแผนดำเนินงาน ถือปฏิบัติแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) ให้ยกเลิกความในข้อ 27ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้นๆ และเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน / โครงการ และเพื่อการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนดำเนินงาน และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

**สารบัญ**

 **เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1**

 บทนำ

 1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน 1

 1.2 ลักษณะของแผนดำเนินงาน 1

 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 2

 1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 2

ผังขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 3

**ส่วนที่ 2** 4

 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 5

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)8

 บัญชีโครงการหมวดเงินอุดหนุน 22

 บัญชีโครงการครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)24

**ภาคผนวก** 29

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องว่า “แผนดำเนินงาน” หมายถึง แผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งอธิบายได้ว่าแผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนดำเนินงานจึงมีลักษณะ ดังนี้

 - เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ
 - จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 - แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
 - เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง

 ส่วนท้องถิ่น **1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน**

 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้น

 2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ

 3. เพื่อประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน

 4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**1.2 ลักษณะของแผนดำเนินงาน**

 แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เพื่อควบคุมการดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

 1. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ
 2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว
 3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน
 4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน**

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) ให้ยกเลิกความในข้อ 27ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น”

**1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน**

 1. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา / งบประมาณรายจ่าย / แผนงาน / โครงการของหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของหน่วยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ

 3. เพื่อประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ทราบระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการได้

 5. สามารถตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

 6. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้แท้จริง

 7. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

🙢🙢🙡🙡🙡🙣🙣🙠🙠🙢🙢🙡🙡🙡🙣🙣🙠🙠

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

**อปท.**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**รวบรวมโครงการ/กิจกรรม**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**หน่วยงานอื่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**เสนอร่างแผนการดำเนินงาน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

**ประกาศใช้**

**ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ**

**(ส่วนที่ 2)**

**- บัญชีสรุปโครงการ และงบประมาณ**

**- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด.01

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **งบประมาณ****ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่ดำเนินการ** | **ร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**แนวทางที่ 1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง | 21 | 8 | 38.10 | 6,412,000 | 1,600,000 | 24.96 | กองช่าง , กองการศึกษา |
|  **รวม** | **21** | **8** | **38.10** | **6,412,000** | **1,600,000** | **24.96** |  |
| **วิธีคิดระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม****สูตร** (100 ÷ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) × ด้วยโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น**ตัวอย่าง** (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % | **- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2566)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 21 โครงการ****- โครงการที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 8 โครงการ** **- คิดเป็นระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม = 38.10%** |

หมายเหตุ 1. วิธีคิดร้อยละของโครงการทั้งหมด = จำนวนโครงการที่ดำเนินการ x 100

 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา

 2. วิธีคิดร้อยละของงบประมาณ = งบประมาณที่ดำเนินการ x 100

 งบประมาณตามแผนพัฒนา

**----------------------------------------**

6

**บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ**

แบบ ผด.01

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **งบประมาณ****ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่ดำเนินการ** | **ร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**แนวทางที่ 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน  กลุ่มเกษตรกร | 6 | 5 | 83.34 | 180,535 | 211,863 | 85.22 |  กองสวัสดิการฯ |
| **รวม** | **6** | **5** | **83.34** | **180,535** | **211,863** | **85.22** |  |
| **วิธีคิดระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม****สูตร** (100 ÷ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) × ด้วยโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น**ตัวอย่าง** (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % | **- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2566)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6 โครงการ****- โครงการที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 โครงการ** **- คิดเป็นระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม = 83.34%** |

**----------------------------------------**

**....**

**บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.01

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทาง** | **จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **งบประมาณ****ตามแผนพัฒนา** | **งบประมาณที่ดำเนินการ** | **ร้อยละ****ของงบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |  |  |
| แนวทางที่ 3.1 แนวทางด้านการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว | 24 | 10 | 41.67 | 2,990,000 | 918,750 | 30.73 | ทุกภาคส่วนราชการ |
| แนวทางที่ 3.2 แนวทางด้านการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน แก้ไข ปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ | 22 | 10 | 45.46 | 7,345,110 | 7,810,600 | 106.34 | ”  |
| แนวทางที่ 3.3 แนวทางด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล | 12 | 4 | 33.34 | 1,765,000 | 445,000 | 25.22 | ”  |
| แนวทางที่ 3.4 แนวทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาที่สาธารณะประโยชน์ร่วมรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย | 4 | 3 | 75.00 | 350,000 | 60,000 | 17.15 | ” |
| **รวม** | **62** | **27** | **43.55** | **13,230,000** | **9,234,350** | **68.80** |  |
| **วิธีคิดระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม****สูตร** (100 ÷ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) × ด้วยโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น**ตัวอย่าง** (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % | **- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2566)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 62 โครงการ****- โครงการที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 27 โครงการ** **- คิดเป็นระดับความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม = 43.55%** |

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์**

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

**แนวทางการพัฒนา** แนวทางที่ 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ****ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกปิ่นสยาม ถึง หน้าวัดโคกสนวน บ้านโคกสนวน หมู่ที่ 1 | วางท่อระบายน้ำ คสล. จากสี่แยกปิ่นสยาม ถึง หน้าวัดโคกสนวน บ้านโคกสนวน หมู่ที่ 1 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 122 ท่อน พร้อมบ่พักกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ ฝาบ่อพักน้ำขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ยาว  90 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสนวนกำหนด งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนบ้านโคกสนวน บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 2ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ-2-202 งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000บาท  | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศูนย์สาธิต – หนองเกาะ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศูนย์สาธิต – หนองเกาะ บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ-2-202 งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนเรศวร ถึง ซอยร่วมมิตร บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนเรศวร ถึง ซอยร่วมมิตร บ้านโคกตะแบก หมู่ที่ 4ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  78 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 312  ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ-2-202 งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนน อบจ. พร้อมบ่อพัก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 5 | วางท่อระบายน้ำข้างถนน อบจ. พร้อมบ่อพัก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 5 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 122 ท่อน พร้อมบ่พักกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร จำนวน 13 บ่อ ฝาบ่อพักน้ำขนาดความกว้าง 0.45 เมตร ยาว  90 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสนวนกำหนด งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขุดลอกคลองเหมืองน้อยช่วงที่ 1 ช่วงโนนน้อย ถึง โนนงิ้ว บ้านหนองจำปา หมู่ที่ 6 | ขุดลอกคลองเหมืองน้อยช่วงที่ 1 ช่วงโนนน้อย ถึง โนนงิ้ว บ้านหนองจำปา หมู่ที่ 6 ขนาดความยาว  950 เมตร  ปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้าง 4  เมตร ลึก 1.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนกำหนด งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสอนสุข (ช่วงต่อ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสอนสุข (ช่วงต่อ) บ้านสวนสนุก หมู่ที่ 7 -รางช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร-รางช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร-รางช่วงที่ 3 ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.105 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50เมตร-รางช่วงที่ 4 ขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตรฝารางกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.125 เมตร รายละเอียดตามแบบ ทถ-5-301 พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสนวนกำหนด งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ ซอยอุดมพล ถึง ซอยนาโคก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 8 | ขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ ซอยอุดมพล ถึง ซอยนาโคก บ้านระนามพลวง หมู่ที่ 8รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนกำหนด งบประมาณ ตั้งไว้ 200,000 บาท | เคหะและชุมชน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

7

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**วัตถุประสงค์**  เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

**แนวทางการพัฒนา** แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอบรมอาชีพการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ | จัดอบรมอาชีพการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ งบประมาณตั้งไว้ 21,863 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพให้กับสตรีและประชาชนทั่วไปตำบลโคกสนวน | จัดอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพให้กับสตรีและประชาชนทั่วไปตำบลโคกสนวนงบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติงบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | จัดโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมงบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

แบบ ผด.02

**ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3** ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**แนวทางการพัฒนา** แนวทางที่ 3.1 การพัฒนาสถานศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา "ชำนิเกมส์ ต้านยาเสพติด" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา "ชำนิเกมส์ ต้านยาเสพติด" งบประมาณตั้งไว้ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬา มวลชนต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอชำนิ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตำบล งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม  แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้และจัดซื้ออุปกรณ์ , เครื่องมือ เครื่องใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน | เพื่อจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้และจัดซื้ออุปกรณ์ , เครื่องมือ เครื่องใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 85,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | การศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน | เพื่อจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 257,250 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | การศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน) | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 56,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | การศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันฟุตซอล ต้านยาเสพติดงบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการนมัสการหลวงพ่อชำนิจ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | ศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3** ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**แนวทางการพัฒนา** แนวทางที่ 3.2 แนวทางด้านการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน แก้ไขปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | สาธารณะสุข | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | สาธารณะสุข | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกสนวน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 390,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | สาธารณะสุข | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 5,019,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง | งบกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 2,097,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง | งบกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 72,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง | งบกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคงบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ งบประมาณตั้งไว้ 7,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | สาธารณสุข | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3** ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วั**ตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**แนวทางการพัฒนา** แนวทางที่ 3.3 แนวทางด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  1 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากร และพนักงานส่วนตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากร และพนักงานส่วนตำบล งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลางสำรวจความพึงพอใจ  ตามโครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

แบบ ผด.02

**ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3**  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**แนวทางการพัฒนา** แนวทางที่ 3.4 แนวทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาที่สาธารณะประโยชน์ร่วมรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เคหะและชุมชน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | การเกษตร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | การเกษตร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**หมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนหน่วยงานอื่น)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลละลวด เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณตั้งไว้  25,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอชำนิ จังกวัดบุรีรัมย์ | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ เพื่อดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภอชำนิ จังกวัดบุรีรัมย์ งบประมาณตั้งไว้  35,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสนวน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสนวน  เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 882,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | การศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่ออุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณตั้งไว้  10,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ | สังคมสงเคราะห์ | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความสงบภายใน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการแข่งขันกีฬา “ชำนิเกมส์ ต้านยาเสพติด” | อุดหนุนอำเภอชำนิ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา “ชำนิเกมส์ ต้านยาเสพติด” งบประมาณตั้งไว้  25,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  งบประมาณตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ | ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**หมวดค่าครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตั้งตามราคาท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  12,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กแบบมีกระจกหน้าโต๊ะ จำนวน 2 ตัว ราคาตั้งตามราคาท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง ราคาตั้งตามราคาท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  10,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง ราคาตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 งบประมาณตั้งไว้  66,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง ราคาตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 งบประมาณตั้งไว้  10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเสียงแบบลากจูง จำนวน 1 ชุด ราคาตั้งตามราคาท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  45,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**หมวดค่าครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานจำนวน 2 ตู้ ราคาตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้  11,400 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบจำนวน 2 ตู้ ราคาตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้  10,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**หมวดค่าครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์สนาม  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด ราคาตั้งตามราคาท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  | การศึกษา | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566**

แบบ ผด.02

**องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

**หมวดค่าครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม** | **แผนงาน** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2563** | **พ.ศ. 2566** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ราคาตั้งตามรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 งบประมาณตั้งไว้  850,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | อุตสาหกรรมและการโยธา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ภาคผนวก**



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน**

 **เรื่อง ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) ให้ยกเลิกความในข้อ 27ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น”

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) และเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม และระยะเวลาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ง่ายต่อการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และให้การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการและเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

 (ลงชื่อ)

 (นายวิชัย วรครุธ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน